## Slide 1
5
The MES
GDC8 Team3
(기업맞춤형)C#기반 산업자동화 SW 개발자 양성과정

## Slide 2
목차안내
1
프로젝트 개요
03
2
프로젝트 참여인원
04
3
프로젝트 일정
05
4
프로젝트 구성
06
5
프로젝트 제안/내용
07 - 15
6
구현화면
16

## Slide 3
캡쳐 화면
캡쳐 화면
캡쳐 화면
캡쳐 화면
프로젝트 개요
MES는 Manufacturing Execution System Implementation(생산 정보화 시스템)의 약어입니다.
우리 The MES 회사는 캔햄 공장의 MES를 설계 하였으며, 주문의 시작부터 생산 마감까지 전체 생산 일정을 계획 하였습니다. 기준 정보로 세부 생성 흐름을 체계화 하였습니다.
또한 현장 작업자들의 생산 실적 작업을 위한 POP 프로그램과, 관리자를 위한 별도의 웹 서비스를 제공합니다.
설명
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
point.1
영업 관리
point.2
구매 관리
point.3
생산 관리
point.4
리포트
MES

## Slide 4
프로젝트 참여인원
송기문
담당업무 : 개발
담당파트 :
장건희
담당업무 : 개발
담당파트 :
이홍직
담당업무 : 개발
담당파트 :
이민희
담당업무 : 개발
담당파트 :
이미지
이미지
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 5
프로젝트 일정
프로젝트 기간 : 2021-12-13 ~ 2022-01-20
분석 |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  | 
개발 |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  | 
 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 6
프로젝트 세부 일정
프로젝트 기간 : 2021-12-13 ~ 2022-01-20
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
구분 | 기간 | 활동 | 비고
분석 | ▶12/13(월)~12/21(화) | ▶송기문 : 요구사항 정의서 작성, 일정표 작성 ▶장건희 : 요구사항 정의서 작성 ▶이홍직: 요구사항 정의서 작성 ▶이민희 : 요구사항 정의서 작성 | 요구사항 정의서, 일정표
설계 | ▶12/21(화)~12/27(월) | ▶송기문 : 시스템 구성 구상, 일정 관리 ▶장건희 : 시스템 구성 구상 ▶이홍직: 시스템 구성 구상,프로그램 흐름도 수정, ▶이민희 : 시스템 구성 구상, 프로그램 흐름도, 테이블 정의서, ERD 작성 | 시스템 구성도, 프로그램 흐름도, ERD, 화면 설계서, 테이블 정의서
구현 | ▶12/28(월)~12/30(목) | ▶송기문 : 메인 화면 수정 ▶장건희 : 담당 파트 화면 구현 ▶이홍직: 담당 파트 화면 구현 ▶이민희 : Base forms 구현, 메인 화면 구상 | 디자인, 소스 파일
개발 | ▶12/30(목)~1/14(월) | ▶송기문 : 담당 파트 개발 ▶장건희 : 담당 파트 개발 ▶이홍직: 담당 파트 개발 ▶이민희 : 담당 파트 개발 | 소스 파일
테스트 | ▶1/14(월)~1/16(일) | ▶송기문 : 테스트 케이스 작성, 사용자 매뉴얼 작성, ppt 작성 ▶장건희 : 테스트 케이스 작성, 사용자 매뉴얼 작성, ppt 작성 ▶이홍직: 테스트 케이스 작성, 사용자 매뉴얼 작성, ppt 작성 ▶이민희 : 테스트 케이스 작성, 사용자 매뉴얼 작성, ppt 작성 | 테스트 케이스, 사용자 매뉴얼, 최종 발표 ppt

## Slide 7
프로젝트 구성
개발 환경
사용 툴
: Microsoft Visual Studio 2019, SSMS 18
언어
: C#, MS-SQL
프레임워크 : .NET Framework v4.7.2
시스템
: Github
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 8
임직원들을 위한 통계 리포트
생산 관리 현장 프로그램
조회, 기준정보 관련 프로그램
관리자
작업자
작업자
작업자
MACHINE 2
MACHINE 3
MACHINE 1
시스템 구성도
Azure
WEB MVC5
SERVER
SQL Server 2019
관리자 PC
Winodw Application
현장 작업용 PC
POP Application

## Slide 9
사용자
인터페이스
VO
DAC
Service
Database
3 Tier 구조

## Slide 10
프로젝트 내용
분석/설계 : 요구사항 정의서
요구사항 정의서
고객의 요구 사항 정의
중요도, 반영 여부
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 11
프로젝트 내용
개발 : 시스템 구성도
시스템 구성도
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 12
프로젝트 내용
개발 :3 Tier 구조
3 Tier 구조
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 13
프로젝트 내용
개발 : 프로세스 흐름도
프로세스 흐름도
영업, 구매, 생산 과정 등의 흐름을 전체적으로 나타냄
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 14
프로젝트 내용
분석/설계 : 화면설계서
화면 설계서
각 컨트롤의 세부적인 기능을 설계함
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면

## Slide 15
프로젝트 내용
분석/설계 : 테이블 정의서
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
테이블 정의서
MES 프로세스를 이해하고 이에 따라 필요한 테이블 작성
테이블간의 관계도를 통하여 필요한 외래키 추가

## Slide 16
프로젝트 내용
분석/설계 : 논리/물리ERD 설계
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
논리 ERD 화면
테이블정의서를 기반으로 MES 논리ERD, 물리ERD설계

## Slide 17
프로젝트 내용
디자인
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
MES 메인 화면
Popup 양식 표준화
메뉴, 검색바, 표 등 색상 표준화
폰트 스타일, 크기, 굵기 표준화
아이콘 통일

## Slide 18
구현화면
이미지
메뉴 명
작업지시를 할 수 있다.
개요
참여인원
일정
구성
제안/내용
구현화면
메뉴명
현재 생산하고 있는 현황을 확인할 수 있다.
이미지

## Slide 19
5
감사합니다.